PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 6]

| Họ và tên | Trần Hoàng Nguyên | Mã sinh viên | N25DTCN131 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT7 | Mã đề | 06 |

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nông trại | Quản lý công nhân và khu vườn | US-01 | Là một người quản lý tôi muốn hệ thống quản lý danh sách công nhân và khu vực vườn để dễ dàng theo dõi và phân bổ nhân sự |
| Vận hành chăm sóc vườn | Tạo và phân công phiếu công việc Theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến | US-02 | Là kỹ sư nông nghiệp, tôi muốn tạo và phân công phiếu công việc cho công nhân, để họ biết chính xác công việc cần làm. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Story quá lớn, gộp 3 chức năng phức tạp (phân công việc, theo dõi độ ẩm, tự động chấm điểm) vào một. |
| Independent | Các chức năng này có thể phát triển độc lập với nhau (ví dụ: việc phân công không phụ thuộc vào cảm biến độ ẩm). |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là công nhân, tôi muốn nhận được hệ thống phân công phiếu công việc, để biết mình cần làm nhiệm vụ gì. |
| US-X2 | Là công nhân, tôi muốn theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến trên ứng dụng, để chủ động chăm sóc vườn. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Quản lý công nhân và vườn là tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để hệ thống có thể vận hành và phân công việc. |
| US-02 | Must have | Cốt lõi của chức năng chăm sóc vườn, thiếu nó thì không thể vận hành quy trình tạo/phân công việc. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Công nhân A đã đăng nhập vào ứng dụng và có phiếu công việc CV-001 được phân công cho mình. | Công nhân A mở/chọn xem chi tiết phiếu công việc CV-001. | Hệ thống hiển thị chi tiết các thông tin về việc chăm sóc cần thực hiện của phiếu CV-001. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: "Bạn không có quyền truy cập phiếu công việc này") và chặn việc xem chi tiết. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC: Áp dụng riêng biệt, cụ thể cho từng hạng mục công việc (User Story) cụ thể, nhằm xác nhận tính năng đó hoạt động đúng yêu cầu nghiệp vụ. DoD: Phạm vi rộng hơn, áp dụng chung cho mọi User Story, task và toàn bộ phần mềm (Increment) để đảm bảo chất lượng kỹ thuật, quy trình (như code review, test qua các môi trường) trước khi coi là hoàn thành.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Cần xây dựng kiến trúc dữ liệu cho nhân sự và khu vực, giao diện quản lý (CRUD), độ phức tạp tương đối. |
| US-02 | 5 | Tạo form phiếu công việc và ánh xạ dữ liệu tới công nhân, độ phức tạp trung bình. |

Planning Poker (thẻ 1, 3, 3, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

Người đánh giá thấp nhất (1) và người đánh giá cao nhất (8) cần trình bày, giải thích quan điểm và các góc nhìn/rủi ro của mình. Sau khi cả đội thảo luận làm rõ yêu cầu, đội sẽ tiến hành bầu chọn (vote) lại cho đến khi đạt được sự đồng thuận.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (26 + 24 + 25) / 3 = 25 SP/Sprint. |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity gốc: 4 người x 10 ngày = 40 ngày công (tương ứng 25 SP). Capacity thực tế: (3 người x 10 ngày) + (1 người x 6 ngày) = 36 ngày công. SP cam kết: (36 / 40) * 25 = 22.5 SP (Làm tròn cam kết khoảng 22 SP). |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Chọn B1 (3), B2 (5), B3 (5), B4 (5), B6 (3). Tổng: 21 SP (phù hợp với mức capacity 22.5 SP, chừa 1 chút buffer). |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thiện chức năng di động cốt lõi cho công nhân, từ đăng nhập, nhận thông báo, xem công việc đến ghi nhận lượng phân bón. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI/UX cho ứng dụng | UI/UX | 10 |
| Viết API lấy thông tin | Backend | 14 |
| Viết Unit test và kiểm thử tích hợp cho chức năng | Testing | 6 |
| Tổng giờ công |  | 30 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Lý tưởng = 14.4 SP, Thực tế = 24 SP. Chênh lệch: 24 - 14.4 = 9.6 SP. Kết luận: Tiến độ thực tế đang chậm hơn so với dự kiến (Behind schedule). |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế đi ngang từ ngày 0 đến ngày 4 (không có SP nào hoàn thành). Rủi ro: Các công việc đang bị nghẽn (ví dụ chờ test) hoặc chia task quá lớn không thể hoàn thành sớm, dẫn tới nguy cơ sập Sprint Goal vào cuối vòng lặp. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Developers | Scrum Master | Product Owner | Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO không được tự ý chèn ngang tính năng mới vào Sprint đang chạy. Thay vào đó, PO sẽ ghi nhận yêu cầu này, tạo mới thành một thẻ User Story đưa vào Product Backlog. Sau đó, PO thảo luận với Stakeholder để phân tích giá trị, cùng team ước lượng effort (Story Point), và sắp xếp độ ưu tiên để đưa vào các Sprint tiếp theo nếu phù hợp.